ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального образования Второвское

Камешковского района Владимирской области

от  21.10.2014                                                                                            № 84

О внесении изменений в постановление

администрации муниципального образования

Второвское от 01.09.2014 №68 «Об  утверждении

краткосрочных планов реализации региональной

программы капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Второвское Камешковского района, постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Второвское от 01.09.2014 №68 «Об утверждении  краткосрочных  планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по работе с населением, вопросам жизнеобеспечения и развитию инфраструктуры.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в районной газете «Знамя».

Глава муниципального образования

Второвское                                                                                         Н.Ф. Игонина

Приложение

к постановлению администрации

МО Второвское от 21.10.2014 №84

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории муниципального образования Второвское Камешковского района,

на 2015 год

| № п/п | Адрес МКД | Общая площадь помещений МКД, м² | Плановый год проведения капремонта | Вид услуг (работ) по капремонту | Сведения о дате проведения последнего капремонта | Источники финансирования капремонта | Планируемый объем работ | Стоимость услуг и (или) работ по капремонту (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Второво, ул. Молодежная, дом 3 | 397,0 | 2015 | Ремонт крыши. | Не проводился | Фонд капремонта | Ремонт крыши, 450 м² | 650000,0 |
| 2 | с.Второво, ул. Сосновая, д.5 | 236,1 | 2015 | Ремонт крыши | не проводился | Фонд капремонта | Ремонт крыши, 250 м² | 361111,1 |
| 3 | п.Мирный, ул. Садовая, д.2 | 250,6 | 2015 | Ремонт крыши. | Не проводился | Фонд капремонта | Ремонт крыши, 250 м² | 361111,1 |
| 4 | п.Мирный, ул. Садовая, д.4 | 248,2 | 2015 | Ремонт крыши, ремонт фасада | не проводился | Фонд капремонта | 1. Ремонт крыши, 250 м²; 2. Ремонт фасада, 1190 м² | 361111,1 1000000,0 |
| 5 | п.Мирный, ул. Садовая, д.6 | 248,2 | 2015 | Ремонт крыши. | Не проводился | Фонд капремонта | Ремонт крыши, 250 м² | 361111,1 |
| 6 | п.Мирный, ул. Центральная, д.26 | 511,9 | 2015 | Ремонт крыши | не проводился | Фонд капремонта | Ремонт крыши, 500 м² | 722222,2 |
| 7 | п.Мирный, ул. Центральная, д.86 | 339,1 | 2015 | Ремонт крыши. | Не проводился | Фонд капремонта | Ремонт крыши, 500 м² | 722222,2 |
| 8 | п.Мирный, ул. Школьная, д.1 | 515,6 | 2015 | Ремонт крыши | не проводился | Фонд капремонта | Ремонт крыши, 450 м² | 650000,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 5188888,8 |