ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального образования Второвское

Камешковского района Владимирской области

от 27.05.2014 № 40

*Об утверждении краткосрочных планов*

*реализации региональной программы капитального*

*ремонта общего имущества в многоквартирных домах*

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области», постановлением Губернатора Владимирской области от 01.04.2014 №303 «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»

и в целях планирования организации капитального ремонта многоквартирных домов с учетом мер государственной и муниципальной поддержки, постановляю:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Второвское, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по работе с населением, вопросам жизнеобеспечения и развитию инфраструктуры.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в районной газете «Знамя».

Глава муниципального образования

Второвское Н.Ф. Игонина

Приложение

к постановлению администрации

МО Второвское от 27.05.2014 № 40

**КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН**

**реализации региональной программы капитального ремонта**

**на территории муниципального образования Второвское на 2014 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Общая площадь помещений МКД | Плановый год проведения капремонта | Вид услуг (работ) по капремонту | Сведения о дате проведения последнего капремонта | Источники финансирования капремонта | Планируемый объем работ [[1]](#footnote-1) | Стоимость услуг и (или) работ по капремонту[[2]](#footnote-2) (руб.) |
| 1 | с.Второво,  ул. Молодежная, дом 6 | 975,4 | 2014 | 1.Ремонт внутридомовых инженерных сетей;  2.Ремонт крыши. | Не проводился | Фонд капремонта | 1. система водоотведения  **69,9 м.**  3. ремонт крыши  **450 м²** | **162264,00**  **650000,00** |
| 2 | с.Второво,  ул. Сосновая, д.2 | 485,2 | 2014 | 1.Ремонт внутридомовых инженерных сетей;  2.Ремонт крыши. | Не проводился | Фонд капремонта | 1. система водоотведения  **50,0 м.**  2**.** ремонт крыши  **337,9 м²** | **162000,00**  **500000,00** |
| 3 | п.Мирный,  ул. Центральная, д.83 | 588,0 | 2014 | 1.Ремонт крыши | Не проводился | Фонд капремонта | 1. ремонт крыши  **589,2 м²** | **800000,00** |
| 4 | п.Мирный,  ул. Центральная, д.84 | 508,4 | 2014 | 1.Ремонт внутридомовых инженерных сетей;  2.Ремонт крыши;  3.ремонт фундамента | Не проводился | Фонд капремонта | 1. система электроснабжения  **84,0 м.**  2. ремонт крыши  **500,0 м²**  3. ремонт фундамента  **55,86** | **75000,00**  **639468,46**  **200000,00** |
| 5 | п.Мирный,  ул. Центральная, д.85 | 492,1 | 2014 | 1.Ремонт крыши | Не проводился | Фонд капремонта | 1. ремонт крыши  **500,0 м²** | **640000,00** |
| 6 | с.Лаптево,  ул. Луговая, д.2 | 882,4 | 2014 | 1.Ремонт внутридомовых инженерных сетей;  2.Ремонт крыши. | Не проводился | Фонд капремонта | 1. система электроснабжения  **84 м.**  2. система водоотведения  **69,9 м.**  3. ремонт крыши  **427 м²** | **71800,64**  **161134,9**  **526332,00** |
| 7 | д.Новая Быковка, д.65 | 597,2 | 2014 | 1.Ремонт внутридомовых инженерных сетей;  2.Ремонт крыши;  3. Ремонт фундамента | Не проводился | Фонд капремонта | 1. система электроснабжения  **30 м;**  2. система водоотведения  **50,0**  3. ремонт крыши  **679,9 м²**  4. ремонт фундамента  **80,23** | **20115,00**  **162000,0**  **900000,00**  **249885,00** |
| 8 | д.Волковойно, д.219, | 245,8 | 2014 | 1.Ремонт крыши;  2. Ремонт фундамента. | Не проводился | Фонд капремонта | 1 ремонт крыши  **373,3 м²**  2. ремонт фундамента  **180,0** | **500000,00**  **200000,00** |

1. Планируемый объем работ определяется размером (площадью, метрами и т.п.) конструктивного элемента общего имущества многоквартирного дома, подлежащего капитальному ремонту [↑](#footnote-ref-1)
2. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту рассчитывается с учетом предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту, утверждаемой постановлением Губернатора области на соответствующий год. [↑](#footnote-ref-2)