ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального образования Второвское

Камешковского района Владимирской области

от 27.05.2014                                                                                            № 40

Об  утверждении краткосрочных планов

реализации региональной программы капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области», постановлением Губернатора Владимирской области  от 01.04.2014 №303 «О  порядке утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»

и в целях планирования организации капитального ремонта многоквартирных домов с учетом мер государственной и муниципальной поддержки, постановляю:

- Утвердить краткосрочный  план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Второвское, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по работе с населением, вопросам жизнеобеспечения и развитию инфраструктуры.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в районной газете «Знамя».

Глава муниципального образования

Второвское                                                                                         Н.Ф. Игонина

Приложение

к постановлению администрации

МО  Второвское  от 27.05.2014   № 40

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации региональной программы капитального ремонта

на территории муниципального образования Второвское  на 2014 г.

| № п/п | Адрес МКД | Общая площадь помещений МКД | Плановый год проведения капремонта | Вид услуг (работ) по капремонту | Сведения о дате проведения последнего капремонта | Источники финансирования капремонта | Планируемый объем работ | Стоимость услуг и (или) работ по капремонту (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Второво, ул. Молодежная, дом 6 | 975,4 | 2014 | 1.Ремонт внутридомовых инженерных сетей; 2.Ремонт крыши. | Не проводился | Фонд капремонта | 1. система водоотведения 69,9 м. 3. ремонт крыши 450 м² | 162264,00 650000,00 |
| 2 | с.Второво, ул. Сосновая, д.2 | 485,2 | 2014 | 1.Ремонт внутридомовых инженерных сетей; 2.Ремонт крыши. | Не проводился | Фонд капремонта | 1. система водоотведения 50,0 м. 2. ремонт крыши 337,9 м² | 162000,00 500000,00 |
| 3 | п.Мирный, ул. Центральная, д.83 | 588,0 | 2014 | 1.Ремонт крыши | Не проводился | Фонд капремонта | 1. ремонт крыши 589,2 м² | 800000,00 |
| 4 | п.Мирный, ул. Центральная, д.84 | 508,4 | 2014 | 1.Ремонт внутридомовых инженерных сетей; 2.Ремонт крыши; 3.ремонт фундамента | Не проводился | Фонд капремонта | 1. система электроснабжения 84,0 м. 2. ремонт крыши 500,0 м² 3. ремонт фундамента 55,86 | 75000,00 639468,46 200000,00 |
| 5 | п.Мирный, ул. Центральная, д.85 | 492,1 | 2014 | 1.Ремонт крыши | Не проводился | Фонд капремонта | 1. ремонт крыши 500,0 м² | 640000,00 |
| 6 | с.Лаптево, ул. Луговая, д.2 | 882,4 | 2014 | 1.Ремонт внутридомовых инженерных сетей; 2.Ремонт крыши. | Не проводился | Фонд капремонта | 1. система электроснабжения 84 м. 2. система водоотведения 69,9 м. 3. ремонт крыши 427 м² | 71800,64 161134,9 526332,00 |
| 7 | д.Новая Быковка, д.65 | 597,2 | 2014 | 1.Ремонт внутридомовых инженерных сетей; 2.Ремонт крыши; 3. Ремонт фундамента | Не проводился | Фонд капремонта | 1. система электроснабжения 30 м; 2. система водоотведения 50,0 3. ремонт крыши 679,9 м² 4. ремонт фундамента 80,23 | 20115,00 162000,0 900000,00 249885,00 |
| 8 | д.Волковойно, д.219, | 245,8 | 2014 | 1.Ремонт крыши; 2. Ремонт фундамента. | Не проводился | Фонд капремонта | 1 ремонт крыши 373,3 м² 2. ремонт фундамента 180,0 | 500000,00 200000,00 |

Планируемый объем работ определяется размером (площадью, метрами и т.п.) конструктивного элемента общего имущества многоквартирного дома, подлежащего капитальному ремонту

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту рассчитывается с учетом предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту, утверждаемой постановлением Губернатора области на соответствующий год.