Утверждаю

Глава администрации муниципального образования Второвское

Камешковского района

____________________   Н.Ф. Игонина

« ____» __________________2019 года

П А С П О Р Т

муниципального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

1. Основные положения

| Наименование муниципального проекта | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда |
| --- | --- |
| Краткое наименование федерального проекта | Жилье и городская среда | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Руководитель муниципального проекта | Глава администрации муниципального образования Второвское Камешковского района Игонина Надежда Федоровна |
| Ответственный исполнитель муниципального проекта | Заместитель главы администрации муниципального образования Второвское Ерлыкина Елена Алексеевна (тел. (849248)5-52-41, сот. тел 89307442228, адрес эл.почты: jkh-vtorovo@mail.ru) |

2. Цель и показатели муниципального проекта

| Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к 31.12.2024 года |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ВСЕГО: |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество квадратных метров, расселенного непригодного для проживания жилищного фонда тыс.кв.м. | (основной) | - |  | 0,053 | 0,0405 | 0,04328 | 0,14005 | 0,14005 | 0,009682 | 0,426562 |
| 2. | Количество граждан расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда тыс.человек | (основной) | - |  | 7 | 1 | 3 | 7 | 5 | 9 | 32 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. | Создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации |
| 1.1. | Разработка и утверждение муниципальной программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. | Утверждение муниципальной адресной программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда до 01.05.2019 года. |
| 1.2. | Выполнение целевых показателей расселения непригодного для проживания жилищного фонда в 2019-2024 годах. | Завершение мероприятий по расселению граждан из непригодного жилищного фонда до 31.12.2024 года. |
| 1.3. | Заключение соглашений с субъектом на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда. | Заключение соглашений с субъектом на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда до 01.06.2019 года. |
| 1.4. | Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда | Завершение мероприятий по расселению граждан из непригодного жилищного фонда до 31.12.2024 года. |
| 1.5. | Достижение сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в сравнении с признаваемым в соответствующем году | Соотношения расселяемого непригодного для проживания жилищного фонда к признаваемому в соответствующем году, с учетом уточнения критериев признания многоквартирных домов аварийными, не менее 100%. |
| 1.6. | Реализация новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации. | Завершение мероприятий по расселению граждан из непригодного жилищного фонда до 31.12.2024 года. |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации |
| 1.1. | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | 1,957184 | 1,49558400 | 1,59835386 | 5,75433238 | 5,75433239 | 3,97811111 | 20,53789774 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 1,91804032 | 1,46567232 | 1,56638678 | 5,63924573 | 5,63924573 | 3,89854888 | 20,12713976 |
| 1.1.1.1. | из них имущественный взнос Российской Федерации в государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в целях оказания федеральной поддержки субъектам Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,02935776 | 0,02243376 | 0,02397530 | 0,08631499 | 0,08631499 | 0,05967167 | 0,30806847 |
| 1.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | бюджет поселения | 0,00978592 | 0,00747792 | 0,00799178 | 0,028771664 | 0,028771667 | 0,01989056 | 0,102689511 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 1,957184 | 1,49558400 | 1,59835386 | 5,75433238 | 5,75433239 | 3,97811111 | 20,53789774 |
| федеральный бюджет | 1,91804032 | 1,46567232 | 1,56638678 | 5,63924573 | 5,63924573 | 3,89854888 | 20,12713976 |
| из них имущественный взнос Российской Федерации в государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в целях оказания федеральной поддержки субъектам Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,02935776 | 0,02243376 | 0,02397530 | 0,08631499 | 0,08631499 | 0,05967167 | 0,30806847 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет поселения | 0,00978592 | 0,00747792 | 0,00799178 | 0,028771664 | 0,028771667 | 0,01989056 | 0,102689511 |